CONVENIO ESPECÍFICO DE AUTORIZACIÓN SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL UNIÓN MILAGREÑA, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD SAN RAMÓN, PARROQUIA UNIÓN MILAGREÑA, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA".

CONVENIO DE COOPERACIÓN Nºxxx-PS-GADMCJS-2024.

COMPARECIENTES:

Comparecen a la celebración del presente Convenio de Autorización, por una parte el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, legalmente representado por la Mgtr. Katherin Lizeth Hinojosa Rojas en calidad de Alcaldesa, Entidad a la que en adelante y para efectos de este convenio se le denominará “GAD MUNICIPAL DELCANTON LA JOYA DE LOS SACHAS”; y, por otra parte, el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL UNIÓN MILAGREÑA, representada por ……………………….. en su calidad de Presidente del GADPRUM la que, para efectos de este instrumento, se denominará “GAD RURAL UNIÓN MILAGREÑA”, conforme consta en los nombramientos que, como documentos habilitantes, se adjuntan.

Los comparecientes en forma libre y voluntaria, por los derechos que representan y por las calidades invocadas, suscriben el presente convenio al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: ANTECEDENTES. -

1.1.- El Art. 24 de la Constitución de la República del Ecuador, indica: “Las personas tienen derecho a la recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre”.

1.2.- Art. 57 ibidem, determina:  Se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, de conformidad con la Constitución y con los pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos, los siguientes derechos colectivos; numeral 9) Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión ancestral.

1.3.- El Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador prescribe: “Los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional. Constituyen gobiernos autónomos descentralizados las juntas parroquiales rurales, los concejos municipales, los concejos metropolitanos, los concejos provinciales y los consejos regionales.”

1.4.- El Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador en su numeral 7 establece como una de las competencias exclusivas de los gobiernos municipales el de planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley.

1.5.- El Art. 381 de la Constitución de la República del Ecuador estipula: “El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y participación de los deportistas en competencias nacionales e internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las personas con discapacidad.

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa.”

1.6.- La Corte Constitucional del Ecuador a través de la Sentencia Nº1179-18-EP/21 de fecha 28 de julio del 2021, expresa lo siguiente: 66. Las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas tienen derecho a desarrollar sus propias formas de organización social, que incluye designar y ejercer la autoridad.

1.7.- En la misma sentencia, la Corte Constitucional del Ecuador, en el párrafo 67 dispuso: “Por el ejercicio de la autoridad, las comunidades, pueblos y nacionalidades definen su estructura de gobierno y la forma de designación de autoridades. Los niveles de gobierno podrían ser cabildos, asambleas generales, congresos, representantes, presidentes o simplemente autoridad indígena, con funciones y atribuciones definidas de acuerdo a las realidades, las costumbres y las prácticas ancestrales (…).”

1.8.- La Corte Constitucional en el Auto de aclaración Nº1779-18-EP/21 20 de octubre de 2021 manifiesta: “23.El MAG, para efectos de promover derechos y la organización comunitaria, cuando fuere necesario y las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades lo requieran, continuarán registrando las reformas de los estatutos de las comunas, entregarán los nombramientos correspondientes a las autoridades indígenas designadas mediante el derecho propio, ejercerán competencias que favorezcan los derechos (…)”.

1.9.- El Art. 3 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, determina en el literal g) el principio de “Participación ciudadana.- La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde a la ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, promovido y facilitado por todos los órganos del Estado de manera obligatoria, con el fin de garantizar la elaboración y adopción compartida de decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión compartida y el control social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño y ejecución de presupuestos participativos de los gobiernos…”

1.10.- De conformidad al Art. 53 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Joya de los Sachas es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera.

1.11.- De conformidad al Art. 54, literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización, una de las funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal es “Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales”.

1.12.- El literal q) del Art. 54 ibídem establece de entre una de las funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal es “Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón.”

1.13.- El literal g) del Art. 55 ibídem establece como una de las competencias exclusivas de los gobiernos municipales el “Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. Previa autorización del ente rector de la política pública, a través de convenio, los gobiernos autónomos descentralizados municipales podrán construir y mantener infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, en su jurisdicción territorial.”

1.14.- El segundo inciso del Art. 274 del COOTAD señala: “Los usuarios de los servicios públicos prestados y de las obras ejecutadas por los gobiernos autónomos descentralizados serán corresponsables de su uso, mantenimiento y conservación. Se aplicarán modalidades de gestión que establezcan incentivos y compensaciones adecuadas a la naturaleza de sus fines.”

1.15.- El Art. 275 del COOTAD establece: “Los gobiernos autónomos descentralizados regional, provincial distrital o cantonal podrán prestar los servicios y ejecutar las obras que son de su competencia en forma directa, por contrato, gestión compartida por delegación a otro nivel de gobierno o cogestión con la comunidad y empresas de economía mixta.

Los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales prestarán sus servicios en forma directa, por contrato o gestión compartida mediante la suscripción de convenios con los gobiernos provinciales, municipales y con las respectivas comunidades beneficiarias.”

1.16.- El Art. 302 del COOTAD, respecto a la participación ciudadana, entre otras cosas establece que la ciudadanía, en forma individual y colectiva, podrán participar de manera protagónica en la toma de decisiones, la planificación y gestión de los asuntos públicos y en el control social de las instituciones de los gobiernos autónomos descentralizados y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano; además establece que los gobiernos autónomos descentralizados reconocerán todas las formas de participación ciudadana, de carácter individual y colectivo, incluyendo aquellas que se generen en las unidades territoriales de base, barrios, comunidades, comunas, recintos y aquellas organizaciones propias de los pueblos y nacionalidades, en el marco de la Constitución y la ley.

1.17.- El Art.308 del COOTAD, determina: “Comunas, comunidades y recintos.- Constituirán una forma de organización territorial ancestral las comunas, comunidades y recintos en donde exista propiedad colectiva sobre la tierra. Éstas serán consideradas como unidades básicas para la participación ciudadana al interior de los gobiernos autónomos descentralizados y en el sistema nacional descentralizado de planificación en el nivel de gobierno respectivo.

Se reconocen las formas de organización comunitarias en el marco del presente Código y la Ley de Comunas, sin perjuicio de los derechos colectivos de la Constitución, y los instrumentos internacionales en el caso de las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios”.

1.18.- El Art. 3 de Ley del Deporte, Educación Física y Recreación, determina: “La práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación integral de las personas. Serán protegidas por todas las Funciones del Estado”.

1.19.- El Art. 89 ibídem establece: “La recreación comprenderá todas las actividades físicas lúdicas que empleen al tiempo libre de una manera planificada, buscando un equilibrio biológico y social en la consecución de una mejor salud y calidad de vida. Estas actividades incluyen las organizadas y ejecutadas por el deporte barrial y parroquial, urbano y rural”.

1.20.- El Art. 90 ibídem señala: “Es obligación de todos los niveles del Estado programar, planificar, ejecutar e incentivar las prácticas deportivas y recreativas, incluyendo a los grupos de atención prioritaria, impulsar y estimular a las instituciones públicas y privadas en el cumplimiento de este objetivo.”

1.21.- El Art. 93 ibídem determina: que uno de los roles de los Gobiernos Municipales les corresponde los programas de activación física, construcción y mantenimiento de infraestructura recreativa se ejecutarán de manera descentralizada y coordinada conforme a las políticas que establezca el Ministerio Sectorial. El apoyo al deporte barrial y parroquial, deberá ser coordinado por medio de los gobiernos municipales, quienes asignarán los recursos para su fomento, desarrollo e infraestructura.”

1.22.- Mediante Oficio circular Nº0135-A-GADMCJS-2023, de fecha 14 de Julio del 2023, suscrito por la Mgs. Katherin Lizeth Hinojosa Rojas – Alcaldesa, en el cual  invita a una reunión de trabajo para el domingo 16 de julio a las 09h00 en el auditorio del Gobierno Parroquial Unión Milagreña para tratar sobre el presupuesto participativo, las inquietudes y preguntas que puedan tener con mucho gusto responderles y atenderlos como se lo merecen, de conformidad con lo establecido en el Art. 55 del COOTAD.

Adjuntan como anexo el Acta de la Asamblea.

1.23.- Dentro del expediente consta una copia de la escritura pública de un lote de terreno rural signado como hijuela número uno, celebrada en la Notaría Segunda del Cantón Francisco de Orellana, en fecha 22 de agosto del 2019.

1.24.- Con fecha 11 de noviembre del 2023, se suscriben el acta de socialización del presupuesto participativo, en la cual indica en su parte pertinente: “los beneficiarios señalan que están de acuerdo con el proyecto presentado por los funcionarios del Gobierno Municipal La Joya de los Sachas y que se continúe con los trámites…”

1.25.- Con fecha 23 de octubre del 2023, la Dirección Zonal del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, emite el Certificado Ambiental No. MAATE-SUIA-DZDN-2023-CA-0401, con relación a la ejecución del proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD SAN RAMÓN, PARROQUIA UNIÓN MILAGREÑA, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA"

1.26.- Arq. Miguel Ángel Vanegas Jiron - JEFE DE ESTUDIOS, PROYECTOS Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL, en fecha 14 de febrero de 2024, emite el proyecto denominado: "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD SAN RAMÓN, PARROQUIA UNIÓN MILAGREÑA, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA".

1.27.- Con fecha 06 de febrero del 2024, la Arq. Jessenia Jazmín García Valdivieso-Analista de Proyectos, emite el INFORME Nº GADMCJS-DGP-UEP-JG-01-2024, con la especificación de aportes Municipales y beneficiarios del proyecto.

1.28.- Con Certificación Presupuestaria N. 042-2024 del 14 de mayo del 2024, la Dirección Financiera certifica que, el compromiso económico para el proyecto se financiará con cargo a la partida presupuestaria 7.5.0.1.07.39 denominada "SAN RAMÓN CERRAMIENTO AREA COMUNAL", por un monto de 36.600,00 Dólares Norteamericanos, monto en el que no se encuentra incluido el Impuesto al Valor Agregado IVA.

1.29.- Con Memorando Nro. GADMCJS-DGP-2024-0456-M-GD de 15 de febrero de 2024  el Director de Gestión de Planificación remite a la Máxima Autoridad del GAD Municipal del Cantón La Joya de los Sachas el Expediente Administrativo relacionado con Proyecto: "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD SAN RAMÓN, PARROQUIA UNIÓN MILAGREÑA, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA".

1.30.- Con Memorando Nro. Nro. GADMCJS-PS-2024-0250-M-GD de fecha 09 de abril de 2024 la Dirección de Asesoría jurídica solicita la certificación presupuestaria.

1.31.- En sesión ……….. de fecha …. el Concejo del GAD Municipal del Cantón la Joya de los Sachas resolvió: “Autorizar a la Máxima Autoridad Municipal la suscripción del CONVENIO ESPECÍFICO DE AUTORIZACIÓN SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL UNIÓN MILAGREÑA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD SAN RAMÓN, PARROQUIA UNIÓN MILAGREÑA, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA".

SEGUNDO: OBJETO DEL CONVENIO. -

El objeto del presente CONVENIO ESPECÍFICO DE AUTORIZACIÓN SUSCRITO ENTRE EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS Y EL GAD PARROQUIAL RURAL UNION MILAGREÑA ES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD SAN RAMÓN, PARROQUIA UNIÓN MILAGREÑA, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA".

TERCERO: OBJETIVOS ESPECÍFICOS. -

3.1.- Autorizar al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Joya de los Sachas la intervención en la infraestructura de "CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD SAN RAMÓN, PARROQUIA UNIÓN MILAGREÑA, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA".

3.2.- Construir 200 metros lineales de cerramiento del área comunal de la Comunidad

San Ramón, Parroquia Unión Milagreña, Cantón La Joya de los Sachas.

Los 200 m se distribuyen en:

TRAMO 1= 5.90 metros, acceso peatonal y vehicular; y 44.10 metros de

cerramiento con bloque y verjas.

TRAMO  2, 3 y 4 = 150.00 metros, con muro y malla galvanizada.

CUARTO: OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

4.1.- Obligaciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Joya de los Sachas:

Dentro de la inversión municipal se establece la contratación de la “CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD SAN RAMÓN, PARROQUIA UNIÓN MILAGREÑA, CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA”, como lo indica el siguiente presupuesto referencial:

| No. | Rubro / Descripción | Unidad | Cantidad | Precio unitario | Precio global |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CERRAMIENTO SAN RAMÓN |  |  |  |  |
|  | TRAMO 1 |  |  |  |  |
|  | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1 | Valla informativa del proyecto (1.20*2.40) | u | 1,0000 | 389,8700 | 389,8700 |
| 2 | Limpieza y desbroce | m2 | 44,1000 | 1,0400 | 45,8640 |
| 3 | Replanteo y nivelacion manual | m2 | 44,1000 | 1,1200 | 49,3920 |
|  | EXCAVACIONES, RELLENOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA/ESCOMBROS |  |  |  |  |
| 4 | Excavación a mano sin clasificar | m3 | 27,8100 | 8,8200 | 245,2842 |
| 5 | Relleno piedra bola bajo plintos | m3 | 3,6700 | 16,5200 | 60,6284 |
| 6 | Relleno compactado (material de sitio) | m3 | 12,0000 | 7,2400 | 86,8800 |
| 7 | Relleno compactado (material de mejoramiento) | m3 | 3,6700 | 22,7500 | 83,4925 |
| 8 | Desalojo de material contaminado con máquina y volquete 5km | m3 | 14,9800 | 3,5000 | 52,4300 |
|  | HORMIGONES |  |  |  |  |
| 9 | Hormigon simple f´c=180kg/cm2 en replantillo | m3 | 0,5100 | 137,0600 | 69,9006 |
| 10 | Hormigon simple f´c= 210kg/cm2 en plintos, inc. encofrado | m3 | 2,0500 | 187,8600 | 385,1130 |
| 11 | Hormigon ciclopeo 40% piedra 60% hs f´c=180 kg/cm2 | m3 | 3,9300 | 146,4100 | 575,3913 |
| 12 | Hormigón s. f´c=210 kg/cm2 en cadena inc. encof | m3 | 1,8000 | 175,0200 | 315,0360 |
| 13 | Hormigon simple f´c=210kg/cm2 en columnas inc. encofrado | m3 | 4,0500 | 229,6400 | 930,0420 |
| 14 | Hormigón s. f´c=210 kg/cm2 en vigas inc. encof | m3 | 1,7600 | 226,6100 | 398,8336 |
| 15 | Acero de refuerzo en varilla corrugada f'y=4200 kg/cm2 (prov. conf. y colocación) | kg | 1.751,0000 | 2,2900 | 4.009,7900 |
|  | MAMPOSTERÍA Y ENLUCIDOS |  |  |  |  |
| 16 | Mamposteria de bloque e=15 cm | m2 | 80,2700 | 18,4100 | 1.477,7707 |
| 17 | Enlucido vertical paleteado fino | m2 | 228,4700 | 8,6300 | 1.971,6961 |
| 18 | Enlucido horizontal incluye andamios, mortero 1:3 e=1.5cm | m2 | 8,9100 | 10,0100 | 89,1891 |
|  | ACABADOS Y CARPINTEÍA GENERAL |  |  |  |  |
| 19 | Empastado de paredes exteriores | m2 | 228,4700 | 4,0800 | 932,1576 |
| 20 | Pintura de caucho en paredes interior/exteriores | m2 | 228,4700 | 4,3800 | 1.000,6986 |
| 21 | Suministro e instalación de tuberia pvc 2" perforada | m | 8,0000 | 2,8400 | 22,7200 |
|  | ESTRUCTURA METÁLICA Y CUBIERTA |  |  |  | 0,0000 |
| 22 | Acero estructural a-36 (incuye armado, montaje manual, pintura anticorrosiva) | kg | 746,0800 | 4,4600 | 3.327,5168 |
|  | TRAMO 2 - 3 - 4 |  |  |  |  |
|  | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 23 | Limpieza y desbroce | m2 | 149,5000 | 1,0400 | 155,4800 |
| 24 | Replanteo y nivelacion manual | m2 | 149,5000 | 1,1200 | 167,4400 |
|  | EXCAVACIONES, RELLENOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA/ESCOMBROS |  |  |  |  |
| 25 | Excavación a mano sin clasificar | m3 | 69,2800 | 8,8200 | 611,0496 |
| 26 | Relleno piedra bola bajo plintos | m3 | 7,4800 | 16,5200 | 123,5696 |
| 27 | Relleno compactado (material de sitio) | m3 | 29,0000 | 7,2400 | 209,9600 |
| 28 | Relleno compactado (material de mejoramiento) | m3 | 10,4700 | 22,7500 | 238,1925 |
| 29 | Desalojo de material contaminado con máquina y volquete 5km | m3 | 31,0000 | 3,5000 | 108,5000 |
|  | HORMIGONES |  |  |  |  |
| 30 | Hormigon ciclopeo 40% piedra 60% hs f´c=180 kg/cm2 | m3 | 25,5600 | 146,4100 | 3.742,2396 |
|  | MAMPOSTERÍA Y ENLUCIDOS |  |  |  |  |
| 31 | Enlucido vertical paleteado fino | m2 | 58,5000 | 8,6300 | 504,8550 |
|  | ACABADOS Y CARPINTERÍA GENERAL |  |  |  |  |
| 32 | Empastado de paredes exteriores | m2 | 58,5000 | 4,0800 | 238,6800 |
| 33 | Pintura de caucho en paredes interior/exteriores | m2 | 58,5000 | 4,3800 | 256,2300 |
| 34 | Proteccion de tubo galvanizado 2" y malla metalica galv. h=200m | m2 | 295,5000 | 34,0200 | 10.052,9100 |
| 35 | Suministro e instalación de tuberia pvc 2" perforada | m | 18,0000 | 2,8400 | 51,1200 |
| 36 | Suministro e instalación de tuberia pvc 6" desague | m | 0,5000 | 13,2800 | 6,6400 |
|  | ACCESO PRINCIPAL |  |  |  |  |
|  | PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 37 | Limpieza y desbroce | m2 | 6,7700 | 1,0400 | 7,0408 |
| 38 | Replanteo y nivelacion manual | m2 | 5,2671 | 1,1200 | 5,8991 |
|  | EXCAVACIONES, RELLENOS Y MOVIMIENTOS DE TIERRA/ESCOMBROS |  |  |  |  |
| 39 | Excavación a mano sin clasificar | m3 | 2,7000 | 8,8200 | 23,8140 |
| 40 | Relleno piedra bola bajo plintos | m3 | 0,4000 | 16,5200 | 6,6080 |
| 41 | Relleno compactado (material de mejoramiento) | m3 | 0,4200 | 22,7500 | 9,5550 |
|  | HORMIGONES |  |  |  |  |
| 42 | Hormigon simple f´c=180kg/cm2 en replantillo | m3 | 0,1000 | 137,0600 | 13,7060 |
| 43 | Hormigon simple f´c= 210kg/cm2 en plintos, inc. encofrado | m3 | 0,3900 | 187,8600 | 73,2654 |
| 44 | Hormigon ciclopeo 40% piedra 60% hs f´c=180 kg/cm2 | m3 | 0,3000 | 146,4100 | 43,9230 |
| 45 | Hormigón s. f´c=210 kg/cm2 en cadena inc. encof | m3 | 0,2400 | 175,0200 | 42,0048 |
| 46 | Hormigon simple f´c=210kg/cm2 en columnas inc. encofrado | m3 | 1,6200 | 229,6400 | 372,0168 |
| 47 | Hormigón s. f´c=210 kg/cm2 en vigas inc. encof | m3 | 0,4500 | 226,6100 | 101,9745 |
| 48 | Hormigon simple f´c=210kg/cm2 en losa inc.encofrado | m3 | 0,3000 | 233,5200 | 70,0560 |
| 49 | Acero de refuerzo en varilla corrugada f'y=4200 kg/cm2 (prov. conf. y colocación) | kg | 435,0600 | 2,2900 | 996,2874 |
|  | FACHADA Y COLUMNAS |  |  |  |  |
| 50 | Excavación a mano sin clasificar | m3 | 0,1100 | 8,8200 | 0,97020 |
| 51 | Relleno compactado (material de mejoramiento) | m3 | 0,1000 | 22,7500 | 2,27500 |
| 52 | Hormigón s. f´c=180 kg/cm2 en contrapiso e=7cm, inc. malla electrosoldada 15x15x4.5mm | m2 | 0,5200 | 13,2800 | 6,90560 |
|  | MAMPOSTERÍA Y ENLUCIDOS |  |  |  |  |
| 53 | Mamposteria de bloque e=10 cm | m2 | 6,6500 | 14,1400 | 94,03100 |
| 54 | Mamposteria de bloque e=15 cm | m2 | 17,6400 | 18,4100 | 324,75240 |
| 55 | Enlucido vertical paleteado fino | m2 | 40,0000 | 8,6300 | 345,20000 |
| 56 | Enlucido horizontal incluye andamios, mortero 1:3 e=1.5cm | m2 | 2,4200 | 10,0100 | 24,22420 |
|  | ACABADOS Y CARPINTERÍA GENERAL |  |  |  |  |
| 57 | Empastado de paredes exteriores | m2 | 40,0000 | 4,0800 | 163,20000 |
| 58 | Pintura de caucho en paredes interior/exteriores | m2 | 40,0000 | 4,3800 | 175,20000 |
| 59 | Puerta de malla acceso vehicular | m2 | 10,4000 | 43,7800 | 455,31200 |
| 60 | Puerta de malla acceso peatonal | m2 | 7,2000 | 43,7800 | 315,21600 |
|  |  |  |  | SUBTOTAL: | 36.660,0000 |
|  |  |  |  | IVA 12%: | 4399,20000 |
|  |  |  |  | TOTAL: | 41.059,2000 |

4.2.- Obligaciones de GAD PARROQUIAL UNIÓN MILAGREÑA. -

- La escritura al estar a nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural Unión Milagreña, deberá autorizar, coordinar la operación y el cuidado del proyecto.

- Velar por la conservación y cuidado de la obra.

-Denunciar cualquier acto que atente o cause daño a la obra.

-Suscribir el acta de finiquito del presente convenio una vez notificado por el GAD Municipal.

QUINTA: VALOR DEL CONVENIO. –

El monto del presente convenio asciende a la suma de CUARENTA Y UN MIL CINCUENTA Y NUEVE CON 20000/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (USD. 41,059.20000), valor incluye IVA, de conformidad a lo establecido en el INFORME Nº GADMCJS-DGP-UEP-JG-01-2024, de acuerdo al siguiente detalle:

SEXTA: PLAZO. - El plazo de la duración del Convenio de Cooperación es de 1 año, pudiendo ser renovado, durante la vida útil de la obra.

SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONVENIO. - Las partes podrán dar por terminado el presente convenio por las siguientes causas:

- Por incumplimiento de una o más de las cláusulas previstas en este Convenio.

- Por la terminación del plazo de duración del convenio.

- Por mutuo acuerdo de las partes en caso de que mediaren circunstancias de orden técnico o económico, fuerza mayor o caso fortuito, que imposibiliten la ejecución del objeto de este convenio. En tales circunstancias, las partes de forma coordinada, deberán adoptar las medidas necesarias para asegurar que los compromisos y actividades asumidos, lleguen a una adecuada, pronta y ordenada conclusión.

- Por declaración unilateral y anticipada de cualesquiera de las partes, o por incumplimiento de cualesquiera de ellas de uno o más de los compromisos adquiridos en este instrumento legal. Antes de proceder a la terminación unilateral, la parte que así lo decida deberá notificar a la otra su decisión, dentro del término de 30 días en que se produjo la causa o causas que lo originan, señalando las razones que lo motivan y adjuntando los informes correspondientes.

- Por sentencia ejecutoriada que declare la nulidad del presente convenio.

- Por así exigirlo el interés público.

Si por razones de fuerza mayor o caso fortuito se interrumpiere temporalmente el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por este instrumento, la parte afectada notificará la suspensión a la otra, en el término de cuarenta y ocho (48) horas y, conjuntamente las partes intervinientes, harán todos los esfuerzos necesarios para superarla. En caso de que no se logren superar las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, en el plazo de treinta (30) días, se dará por terminado de mutuo acuerdo el presente Convenio, en caso de que una de las partes se niegue a suscribir el Acta de Terminación de Mutuo Acuerdo, la otra parte podrá darlo por terminado unilateralmente. Se considerarán causas de fuerza mayor o caso fortuito, las contempladas en el Art. 30 del Código Civil.

OCTAVA: ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO. -

El GAD Municipal del Cantón la Joya de los Sacha, designa como administrador del presente convenio, a la Dirección de Gestión de Obras Públicas; quienes velarán por el cabal cumplimiento de este convenio, además, coordinarán las acciones necesarias para superar cualquier inconveniente, obstáculo o discrepancia que surja y ocasione retraso  en la ejecución del convenio, proponiendo de ser el caso, la suscripción de cuanto documento se requiera para el cumplimiento del objeto de este convenio, debiendo una vez, cumplido el plazo y su objeto, elaborar una acta de finiquito.

NOVENO: ACTA DE TERMINACIÓN. -

Concluida la vigencia de este convenio, las partes, dentro del término de 30 días de fenecido el plazo del presente instrumento, previo informe de cumplimiento de la administradora del convenio, suscribirán un acta de terminación en la que se dejará constancia de las acciones ejecutadas, el cumplimiento de objetivos y de las obligaciones y compromisos generados como consecuencia del convenio y los que quedaren pendientes de solución, así como las alternativas y responsables de su seguimiento hasta su culminación.

DÉCIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES. -

Las partes comparecientes serán responsables de forma individual de la designación del personal necesario para atender los requerimientos específicos del presente convenio, comprometiéndose a que:

- Ninguna de las partes será ni actuará como agente, representante o socio conjunto de la otra parte, ni podrá celebrar contrato, convenio o adquirir compromiso a nombre de la otra.

- Cada parte será responsable del cumplimiento de sus obligaciones y de realizar, a su nombre y de su propia cuenta, los pagos que se generen internamente como producto de la ejecución de este convenio.

- Cualquier responsabilidad frente a terceros será asumida por la institución cuyos representantes, funcionarios y servidores la hayan ocasionado, ya sea por acción u omisión.

DÉCIMA PRIMERA: RELACIÓN LABORAL. -

La relación entre las partes se limita única y exclusivamente a la cooperación para la ejecución del objeto del presente Convenio, por lo expuesto, las partes no contraen ningún vínculo laboral o civil, ni ninguna relación de dependencia, tampoco se faculta a las partes para intervenir o actuar a nombre o representación de la otra parte. Las partes no adquieren relación laboral o dependencia entre sí.

Ninguna de las partes en forma unilateral y sin expreso consentimiento de la otra parte, podrá realizar acto alguno de carácter civil, mercantil o laboral en nombre de la otra.

DÉCIMA SEGUNDA: INTERPRETACIÓN Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. -

Los términos del convenio deben interpretarse en sentido literal, en el contexto del mismo, y cuyo objeto revela claramente la intención de las partes suscriptoras. En todo caso su interpretación sigue las siguientes normas:

1.- Cuando los términos se hallan definidos en leyes ecuatorianas, se estará a tal definición;

2.- Si no están definidos en las Leyes Ecuatorianas se estará a lo dispuesto en el convenio en su sentido literal y obvio, de conformidad con el objeto del convenio y a la intención de las partes suscriptoras; y,

3.- En su falta o insuficiencia se aplicarán las normas contenidas en el Título XIII del Libro IV del Código Civil, De la Interpretación de Contratos.

DÉCIMA TERCERA: CONTROVERSIA Y JURISDICCIÓN. -

En caso de producirse divergencias o controversias derivadas de la aplicación, interpretación o ejecución de las cláusulas y términos estipulados en este Convenio, las partes se comprometen a solucionarlas de manera amigable, mediante el diálogo directo; caso contrario, de persistir las diferencias, podrán someter la o las controversias al proceso de Mediación como un sistema alternativo de solución de conflictos reconocidos constitucionalmente, para lo cual las partes estipulan acudir al Centro de Mediación de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el Cantón La Joya de los Sachas.

El proceso de mediación estará sujeto a la Ley de Arbitraje y Mediación y a la normativa expedida por el Consejo de la Judicatura.

DÉCIMA CUARTA: RECIPROCIDAD. -

Las partes intervinientes en el presente convenio, se comprometen a reconocer sus contribuciones para la ejecución de las actividades pactadas en las publicaciones, informes, material informativo, mensajes y cualquier otro medio de difusión de estas actividades.

DÉCIMA QUINTA: LEGISLACIÓN APLICABLE. -

En lo no contemplado en el presente instrumento las partes se sujetarán a las disposiciones del Código Civil, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y a la normativa legal ecuatoriana vigente que rige al sector público.

DÉCIMA SEXTA: DOCUMENTOS HABILITANTES. -

Forman parte integrante de este Convenio los siguientes documentos:

- Nombramiento, copia de la cedula de ciudadanía y certificado de votación de la Mgs Katherin Lizeth Hinojosa Rojas, Alcaldesa del cantón La Joya de los Sachas

- Nombramiento, copia de la cédula y certificado de votación del Presidente de la Parroquia Unión Milagreña.

DÉCIMA SÉTIMA: DOMICILIO. -

Para efecto de cualquier aviso o notificación que las partes deban realizar en virtud del presente instrumento, fijan como domicilio:

EL GAD MUNICIPAL LA JOYA DE LOS SACHAS:

Provincia: Orellana

Cantón: La Joya de los Sachas

Dirección: Av. Fundadores y Jaime Roldós

Teléfono: 062 3700 700 Ext. 243

Mail: gad.joyadelossachas@gmail.com.

alcaldia@gadjoyasachas.gob.ec

EL GAD PARROQUIAL RURAL UNIÓN MILAGREÑA:

Provincia: Orellana

Cantón: La Joya de los Sachas, Parroquia Unión Milagreña

Dirección: Comunidad Unión Milagreña

Teléfono:

Mail:

Las comunicaciones también podrán realizarse vía correo electrónico con la misma validez legal que la física.

DÉCIMA OCTAVA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES. -

Las partes libre y voluntariamente aceptan y se ratifican en todo el contenido del presente Convenio, para lo cual suscriben en unidad de acto en dos ejemplares de igual tenor y valor.

Dado y firmado en la ciudad de La Joya de los Sachas, a los … días del mes de … del dos mil veinticuatro.

Mg. Katherin Hinojosa Rojas                                            Sr…………………………….

ALCALDESA	                                            PRESIDENTE DEL GADPR

GADMC LA JOYA DE LOS SACHAS                         	 UNIÓN MILAGREÑA